Lucile Velut, Victor Mommalier, Clément Ferrere, Enzo Mazella, Clara Poncet – Projet 2

**Analyse commune des écarts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Durée Prévue | Durée Réelle | Ecart |
| **Semaine 5** |  |  |  |
| Réunion avec le tuteur | 1h \*5 | 1h \*5 | 0 |
| Réunion avec l’équipe | 1h \*5 | 1h \*5 | 0 |
| 1.2.2 Codage des points de navigation | 2h | 1h45 | -15 min |
| 1.3.2 Codage de la carte | 2h | 2h | 0 |
| 1.1 Analyse du panorama | 2h | 1h30 | -30 min |
| 1.2.3 Codage des panneaux informatifs | 2h | 3h | +1h |
| **Semaine 6** |  |  |  |
| Réunion avec le tuteur | 1h \*5 | 45 min \*5 | -1h15 |
| Réunion avec l’équipe | 1h \*5 | 1h \*5 | 0 |
| 1.2.2 Codage des points de navigation | 3h | 6h | +3h |
| 2.1 Analyse du générateur | 1h | 2h | +1h |
| 1.3.2 Codage de la carte | 2h | 4h | +2h |
| 1.2.3 Codage des panneaux informatifs | 2h | 1h | -1h |
| **Semaine 7** |  |  |  |
| Réunion avec le tuteur | 1h \*5 | 0 | -5h |
| Réunion avec l’équipe | 1h \*5 | 1h \*5 | 0 |
| 1.4 Gestion de la portabilité | 2h30 min | 15 min (à faire sur le reste de la semaine : 2h) | -15 min |
| 2.1 Analyse du générateur | 30 min | 0 | +30 min |
| 3.2.1 Préparation de la soutenance intermédiaire | 2h \*5 | 2h \*5 | 0 |
| 2.2 Codage du générateur | 2h | 3h | +1h |

**Explications des écarts :**

Sur les réunions : les écarts des réunions sont explicables soit parce que la réunion a été plus courte que prévu car nous n’avions pas de questions particulières (semaine 5) soit parce que notre tuteur ne pouvait pas être présent (semaine 7).

Sur les autres tâches : cela vient généralement d’une mauvaise estimation du temps nécessaire pour effectuer ces tâches. Les détails sont dans chaque analyse individuelle.