## Slide 1
1. Panorama
2. Générateur
3. Rapports & Soutenances
1.1. Analyse
1.1.1 Diagramme de cas d’utilisation
1.1.2 Diagramme d’objets
1.2 Codage du panorama
1.2.1 Codage des scènes
1.2.2 Codage des points de navigation
1.2.3 Ajout des panneaux informatifs
1.3 Création de la carte
1.3.1 Analyse ergonomique
1.3.2 Codage de la carte
2.1 Analyse
2.1.1 Diagramme de cas d’utilisation
2.2 Codage du générateur
2.2.1 Codage du formulaire pour le chargement des photos
2.2.2 Codage de l’ajout des points de navigation
2.2.3 Codage de l’ajout de panneaux informatifs
2.2.4 Codage de la création de la carte
1.4 Gestion de la portabilité
2.3 Codage de la sauvegarde du résultat utilisable sur 3 plateformes
3.1 Rédaction des documents prévisionnels
3.1.2 Ecriture du WBS
3.1.3 Ecriture du GANTT
3.2 Préparation des soutenances
3.2.1 Préparation de la soutenance du 19 janvier
3.3 Rédaction du rapport final
3.2.2 Préparation de la soutenance du 29 mars
3.1.1 Ecriture du cahier des charges

## Slide 2
1. Panorama
2. Générateur
3. Rapports & Soutenances
1.1. Analyse
1.2 Codage du panorama
1.3 Création de la carte
2.1 Analyse
2.2 Codage du générateur
1.4 Gestion de la portabilité
2.3 Codage de la sauvegarde du résultat utilisable sur 3 plateformes
3.1 Rédaction des documents prévisionnels
3.2 Préparation des soutenances
3.3 Rédaction du rapport final